**工作确认单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 厦门兴才职业技术学院智慧校园软件系统开发 | | 项目经理 | | | 李明林 | | |
| 客户名称 | | 厦门兴才职业技术学院 | | | | | | | |
| 时间范围 | | 2019-11-25至2019-12-01 | | | | | | | |
| 序号 | 工作内容 | | 提出  时间 | | 提出人 | 任务性质 | | 完成  时间 | 完成  状态 |
| 1 | 第二批京东实习学生指导老师弄错，数据批量更新 | | 2019-11-25 | | 彭山雨 | 维护 | | 2019-11-25 | 已完成 |
| 2 | 教学信息员提交次数报表调整；测评统计加提交百分比；添加给教职工查看的测评明细结果菜单；测评所有统计过滤问卷分数低于100的问卷；问卷分数加折合百分比 | | 2019-11-26 | | 颜慧琪 | 开发、维护 | | 2019-11-28 | 已完成 |
| 3 | 迎新财务调整学生状态加 ‘无效数据’；从教务系统反向更新扩展学生学号 | | 2019-11-25 | | 财务处 | 维护 | | 2019-11-29 | 已完成 |
| 4 | 人事系统职称评定功能测试、计划上线 | |  | |  | 维护、开发 | | 2019-11-29 | 已完成 |
| 5 | 人事全部角色数据授权更新调整 | | 2019-11-27 | |  | 其他 | | 2019-11-27 | 已完成 |
| 6 | 人事专业技术职务数据处理进系统；人事专业技术职务报表统计 | | 2019-11-28 | | 黄朱婷 | 维护、开发 | | 2019-11-28 | 开发中 |
| 7 | 顶岗实习加学生阶段总结流程；系统自动计算顶岗实习阶段成绩并同步到教务成绩库 | | 2019-11-25 | | 彭山雨 | 开发 | | 2019-12-01 | 开发中 |
| 8 | 教务系统自动安排补考功能开发 | |  | | 王纳共 | 维护、开发 | | 2019-12-06 | 调整中 |
| 9 | 实训室使用情况统计 加上中午时间段借用教室记录 | | 2019-11-29 | | 陈皎洁 | 维护 | | 2019-11-29 | 已完成 |
| 客户确认 | | | | | | | | | |
| 意见：  签字：  日期： | | | | | | | | | |

1. **下周工作计划：**
2. 人事专业技术职务数据处理进系统；人事专业技术职务报表统计；
3. 教务处系统自动安排补考功能 开发调整；免修申请流程制作；
4. 顶岗实习各类统计报表制作；结束实习申请流程调整；